# Marketplace Local de Usados — Plano de Implementação

Projeto para implementação assistida por IA (Gemini 3.8 Flash)

# 1. Visão do produto

Marketplace local de produtos usados, inicialmente gratuito, permitindo que usuários naveguem sem login, publiquem anúncios após autenticação e negociem com vendedores por chat interno ou WhatsApp. O sistema terá uma área especial para veículos usados.

# 2. Regras de negócio

Usuário visitante pode navegar pelos anúncios sem login.

Login é obrigatório para publicar anúncios e iniciar uma negociação.

Cada anúncio pode ter no máximo 5 imagens em carrossel.

O anúncio deve informar título, descrição, estoque, preço, categoria e estado do produto.

WhatsApp é obrigatório para publicar anúncios.

O vendedor deve ativar as notificações push para publicar anúncios.

O WhatsApp do vendedor não deve ficar exposto publicamente no anúncio.

Ao clicar em 'Tenho interesse' ou 'Negociar', o usuário entra em uma negociação.

Cada negociação possui chat interno.

A negociação também terá atalho para abrir conversa pelo WhatsApp.

Mensagens devem ser persistidas no banco.

WebSocket será usado para comunicação em tempo real.

O sistema não terá pagamento interno no MVP.

O sistema será inicialmente gratuito para atrair usuários.

O vendedor poderá marcar o anúncio como vendido.

Quando o estoque chegar a zero, o anúncio não poderá continuar disponível para compra/interesse.

# 3. Stack tecnológica

| Parte | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend + Backend | Next.js + TypeScript + App Router |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Banco | Neon PostgreSQL |
| ORM | Prisma |
| Login | Firebase Authentication + Google |
| Imagens | ImageKit.io |
| Chat | WebSocket |
| Push | Firebase Cloud Messaging (FCM) |
| Deploy | Vercel |

# 4. Arquitetura

O projeto será uma aplicação única em Next.js, sem NestJS ou Express separado. O Next.js ficará responsável pelo frontend, backend, Server Actions/Route Handlers, autenticação e regras de negócio.

Neon + Prisma cuidarão da persistência. ImageKit armazenará as imagens. Firebase Authentication cuidará do login Google e FCM das notificações push. O WebSocket será usado para o chat em tempo real.

# 5. Modelo de dados

User

id, firebaseUid, name, email, avatarUrl, whatsapp, whatsappVerified, notificationsEnabled, createdAt, updatedAt

Product

id, sellerId, title, description, price, stock, condition, categoryId, type, status, createdAt, updatedAt

ProductImage

id, productId, url, fileId, position, createdAt

Category

categorias dos produtos comuns

Vehicle

id, productId, vehicleType, brand, model, year, mileage, color, fuel, transmission, engine, bodyType, plateEnd

Negotiation

id, productId, buyerId, sellerId, status, createdAt, updatedAt

Message

id, negotiationId, senderId, content, createdAt, readAt

FcmToken

id, userId, token, createdAt, updatedAt

Product.type: PRODUCT ou VEHICLE.

Product.status: ACTIVE, PAUSED ou SOLD.

Negotiation.status: OPEN, NEGOTIATING, AGREED, CANCELLED ou COMPLETED.

# 6. Produtos usados

Criar listagem, busca, filtros e página detalhada. A página deverá exibir carrossel de até 5 imagens, título, preço, estoque, estado, descrição, vendedor e localização, além do botão para iniciar negociação.

# 7. Área especial de veículos

Criar uma seção independente em /veiculos.

Carros

Motos

Caminhões

Utilitários

Máquinas agrícolas

Outros

Campos específicos: tipo, marca, modelo, ano, quilometragem, preço, cor, combustível, câmbio, motor/cilindrada, carroceria, final da placa, descrição e fotos.

Filtros: tipo, marca, modelo, preço, ano, quilometragem, combustível e câmbio.

# 8. Cadastro de anúncios

Antes de publicar, o servidor deve verificar autenticação, WhatsApp cadastrado e notificações habilitadas. A limitação de 5 imagens deve existir também no backend.

Upload das imagens diretamente para o ImageKit; imagens não serão armazenadas no PostgreSQL.

# 9. Negociação e chat

O botão de compra não representa pagamento. Recomenda-se o texto 'Tenho interesse' ou 'Negociar'. Ao iniciar, deve ser criada uma Negotiation e aberto o chat.

Fluxo: anúncio → tenho interesse → login se necessário → negociação → chat → acordo → vendedor marca como vendido.

O WebSocket deve entregar mensagens em tempo real, mas a persistência será feita no PostgreSQL. Se o destinatário estiver offline, o FCM deverá enviar uma notificação.

A Vercel não deve ser usada como servidor WebSocket tradicional persistente. Usar um serviço de realtime/WebSocket apropriado ou infraestrutura separada para essa parte.

# 10. Notificações

Nova negociação

Nova mensagem

Proposta recebida

Negociação aceita

Negociação cancelada

Anúncio vendido

Um usuário pode ter múltiplos FCM tokens para diferentes dispositivos.

# 11. Minha conta

Meus anúncios: ativos, pausados e vendidos

Minhas negociações como comprador

Minhas negociações como vendedor

Perfil

WhatsApp

Configuração de notificações

Editar, pausar, reativar, excluir e marcar anúncio como vendido

# 12. Segurança e validação

Usar Zod para validação.

Validar dados no servidor, não apenas no frontend.

Verificar propriedade do anúncio antes de editar/excluir.

Verificar participação do usuário antes de acessar uma negociação.

Verificar participação antes de enviar mensagens.

Impedir manipulação de estoque de outro vendedor.

Validar quantidade, formato e tamanho das imagens.

# 13. Responsividade

Prioridade mobile-first, especialmente Android. O sistema deve ter navegação mobile, cards responsivos, carrossel confortável e interface de chat adequada para toque.

# 14. Monetização futura

O MVP será gratuito. A arquitetura deve permitir posteriormente anúncios destacados, posição no topo, promoção por período, contas profissionais e publicidade local.

# 15. Integração futura com Motoboy City

Não implementar no MVP. Futuramente, após uma negociação concluída, o comprador poderá solicitar entrega por motoboy, integrando o marketplace ao Motoboy City.

# 16. Ordem de implementação para a IA

1. Setup Next.js

2. Tailwind + shadcn/ui

3. Prisma + Neon

4. Modelagem do banco

5. Firebase Authentication

6. Cadastro/perfil do usuário

7. CRUD de produtos

8. ImageKit

9. Home + busca

10. Página do produto

11. Área de veículos

12. CRUD de veículos

13. Negociações

14. Chat

15. WebSocket

16. FCM

17. Minha conta

18. Segurança e validações

19. Responsividade

20. Testes

21. Deploy na Vercel

22. Revisão geral

# 17. Estratégia de trabalho com Gemini 3.8 Flash

Não solicitar a implementação do projeto inteiro em um único prompt. Trabalhar por fases pequenas e verificáveis. Antes de codificar, pedir uma análise da arquitetura. Depois, implementar uma fase por vez, testar, corrigir e somente então avançar.

Prompt inicial recomendado:

Analise o projeto do marketplace local descrito neste documento. Não escreva código ainda. Defina a arquitetura, estrutura de pastas, modelo Prisma, relacionamentos, autenticação, fluxo de negociação, chat WebSocket, FCM e integração ImageKit. Identifique possíveis problemas técnicos antes da implementação.

# 18. Regras permanentes para a IA

Não alterar a stack sem autorização.

Não criar backend separado.

Não instalar dependências desnecessárias.

Não duplicar regras de negócio.

Usar TypeScript strict.

Usar Prisma para acesso ao PostgreSQL.

Usar ImageKit para imagens.

Firebase é responsável pelo Google Authentication e FCM.

Visitantes podem navegar sem login.

Login é obrigatório para negociar e publicar.

Máximo de 5 imagens por anúncio.

WhatsApp é obrigatório para publicar.

Notificações push são obrigatórias para publicar.

Não expor WhatsApp publicamente no anúncio.

Persistir mensagens no PostgreSQL.

WebSocket serve para comunicação em tempo real, não para persistência.

Não implementar pagamentos neste momento.

Não implementar integração com Motoboy City neste momento.

Priorizar experiência mobile.

Não avançar para a próxima fase deixando a anterior quebrada.

# 19. Git

Usar Git desde o primeiro dia. Cada fase concluída e testada deve gerar um commit.

feat: setup project

feat: database

feat: authentication

feat: products

feat: vehicles

feat: negotiations

feat: chat

feat: notifications

feat: account